# Web Anwendung

## Milestones

Github Projekt Account erstellen: 26.03.14 (Heiko)

Excel Kalender für Fertigstellung: 26.03.14 (Roger)

Anforderungsanalyse: 04.04.14

* Funktionale Anforderungen
* Nichtfunktionale Anforderungen
* Ereignisliste
* Use Case Modellierung
* Klassenmodell erstellen

Website Grundgerüst: 14.04.14 (KW 16)

* Datenbankzugriffe
* Seitenaufruf
* Pop Up Fenster (Bestätigung)
* Berechnung der Kategorie

CSS Grundgerüst: 28.04.14 (KW 18)

Dokumentation:

* Permanente Dokumentation des Quellcodes in der Dokumentationsvorlage
* Fertigstellung am: 23.06.14

Mobile App: ???

**Fertigstellung:**

Fertigstellung des Projektes: 23.06.14

Puffer bis: 30.06.14

**Letzte Vorlesungen:**

Datenbanken 07.06.14

IT Recht: 26.06.14

Web-Entwicklung: 28.06.14

**Abgabe u. Präsentation:** 18.07.14

Anforderungen:

**Anwendung**

Aufgabe: Knowledgebase für HTML, PHP, CSS, SQL, APP

* Anmeldefunktion (Benutzeranmeldung)
* Funktion zur Prüfung von Eingabefehlern
* Funktion zur Prüfung, wie viele User mit der DB verbunden sind (PHP MyAdmin function)
* Kategorisierung nach HTML, PHP, CSS, SQL, APP (Kapitel)
* Berechnung einer Eigenschaft zur Laufzeit:

Bestimmung des Piktogramms anhand der Kategorie. (HTML, CSS, PHP, SQL, APP)

* Separate Funktion für den Aufbau einer Datenbankverbindung